BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

F1: Đặt và hủy suất ăn hằng ngày: nhân viên chọn món, đặt và hủy suất trước giờ chốt, kể cả khi đi công tác hoặc làm từ xa F2: Theo dõi lịch sử và công nợ bữa ăn: nhân viên tự tra số bữa đã đặt và số tiền phải trả trong tháng

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

Story 1: Là một nhân viên, tôi muốn đặt suất cơm trưa cho ngày hôm sau ngay trên điện thoại, để tôi vẫn có bữa trưa dù đang đi công tác hoặc làm từ xa Story 2: Là một nhân viên, tôi muốn xem số bữa đã đặt và số tiền phải trả trong tháng để tôi có thể tự kiểm tra trước khi công ty trừ vào lương của tôi

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Task kỹ thuật: thiết kế và tạo lược đồ cơ sở dữ liệu (bảng nhân viên, thực đơn, đơn đặt suất, công nợ) Đây là Task vì nó là công việc nền tảng cho nhiều story. Bản thân nó không mang lại giá trị trực tiếp nào mà người dùng nhìn thấy hoặc sử dụng được

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất: Testable do “Nhanh”, “dễ dùng”, “hài lòng” không có con số hay tiêu chí nào để kiểm tra đạt hay không Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn đặt một suất ăn chỉ với tối đa 3 thao tác chạm trên điện thoại, để tôi có thể hoàn tất việc đặt cơm chỉ trong 1 phút

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Small do Story gộp 7 chức năng khác nhau, không thể làm xong trong một Sprint và không ước lượng Viết lại: Là một nhân viên, tôi muốn đặt suất cơm trưa cho ngày hôm sau, để tôi chủ động có bữa ăn của mình Các chức năng còn lại sẽ tách thành các Story riêng

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given: Nhân viên đã đặt suất cơm của ngày hôm nay và thời điểm hiện tại là trước 9h30 When: Nhân viên bấm “Hủy suất” và xác nhận Then: Suất chuyển sang trạng thái “Đã hủy”, không tính vào công nợ tháng, số lượng tổng hợp của món đó giảm 1 và hệ thống hiển thị thông báo hủy thành công |
| AC-02 | Given: Nhân viên đã đặt suất cơm của ngày hôm nay và thời điểm hiện tại là sau 9h30 When: Nhân viên bấm “Hủy suất” Then: Hệ thống từ chối hủy, hiển thị thông báo “Đã quá giờ chốt 9h30”, suất vẫn giữ nguyên và vẫn được tính tiền |
| AC-03 | Given: Suất cơm của nhân viên đã ở trạng thái “Đã hủy” When: Nhân viên cố hủy suất đó lần nữa Then: Hệ thống không xử lý thêm, hiển thị thông báo “Suất ăn này đã được hủy / bạn chưa đặt suất” và công nợ không bị thay đổi |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

Giải trình:

SC-06 (Must): hệ thống phải biết ai đang đặt thì mới ghi đúng tên, đúng mốn và trừ lương đúng người. Thiếu nó thì SC-01, SC-02 không vận hành được SC-07 (Won’t): chia sẻ lên fanpage mang tính truyền thông, không giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong bối cảnh. Bỏ đi thì hệ thống vẫn chạy

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Velocity trung bình: (18 + 22 + 20) / 3 = 20 SP Chọn: SC-06 + SC-01 + SC-02 = 16 SP Vì: - Cả 3 đều là Must và tạo thành luồng đặt/hủy cơm hoàn chỉnh đầu tiên, thay được sổ giấy - Tổng 16 SP thấp hơn velocity trung bình 20 SP, chừa khoảng 4 SP cho rủi ro của lần đầu dựng nền tảng đăng nhập - SC-03 (8 SP) hoặc SC-04 (5 SP) đều làm tổng vượt 20 SP nên để Sprint sau. Nếu nhóm xong sớm, kéo SC-04 vào làm thêm

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Nhân viên đăng nhập bằng tài khoản nội bộ, đặt và hủy được suất cơm trưa trước giờ chốt 9h30 trên ứng dụng, thay thế việc ghi sổ giấy

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Tình hình: Nhóm chậm tiến độ: còn 15 SP so với đường lý tưởng 10 SP (chậm 5 SP) Hành động đề xuất: Họp Daily Scrum tìm điểm nghẽn, tập trung hoàn thành từng story đang dở thay vì làm song song, và trao đổi với PO để cắt bớt hạng mục ưu tiên thấp nếu cần giữ Sprint Goal